biscuitLab 开发计划

基于 TangLab_Codex 开发文档整理 / 前端优先实现版

项目定位：biscuitLab 是一个暗黑科技风个人创意内容站，第一阶段先把前台视觉和主要浏览路径做出来，后端保留可运行、可扩展的 FastAPI 基础壳。

# 1. MVP 范围

前台先完成首页、文章列表、文章详情、图片资源库、作品集、Lab 占位页，全部使用 mock 数据。

首页作为第一视觉入口，重点完成暗黑背景、点阵网格、霓虹渐变、玻璃拟态卡片和 hover 动效。

后端先完成 FastAPI 可运行壳：配置、CORS、健康检查、基础 API 占位路由。

后台管理系统暂不展开实现，第一阶段只在计划中保留登录、文章、图片、作品管理边界。

# 2. 技术拆分

| 模块 | 当前策略 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| frontend | Nuxt3 / Vue3 / TypeScript / Tailwind CSS，先做完整前台 mock 体验。 | 接入 FastAPI；补 loading、empty、error 状态；加强 SEO。 |
| backend | FastAPI 壳，提供 /health 和文章、图片、作品、登录占位接口。 | 接 MySQL、SQLAlchemy、JWT、上传、本地 uploads。 |
| admin | 本阶段不抢实现，避免拖慢前台视觉定型。 | Vue3 / Element Plus / Pinia / Axios，做内容管理后台。 |
| doc | 沉淀开发计划、启动说明、接口约定。 | 后续补部署手册和联调记录。 |

# 3. 开发阶段计划

| 阶段 | 目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1：前台视觉 | 完成首页、文章、图片库、作品集和 Lab 占位。 | PC 和移动端不崩版；首页有明显视觉冲击；主要导航可用。 |
| 阶段 2：后端基础 | 补齐模型、schemas、统一响应、JWT 登录和数据库初始化。 | FastAPI 可启动；接口文档可访问；认证边界清晰。 |
| 阶段 3：后台管理 | 实现登录、文章管理、图片管理、作品管理。 | 能发布文章、上传图片、维护作品；后台风格简洁稳定。 |
| 阶段 4：前后端联调 | 前台从 mock 数据切到真实接口。 | 列表、详情、图片下载/复制链接、作品展示均走 API。 |
| 阶段 5：上线与二期 | Docker/Nginx/环境变量/部署文档，之后再做留言板和 Lab 实验。 | 本地和服务器均可运行；二期范围不挤压 MVP。 |

# 4. 前端页面规划

首页 /：biscuitLab 品牌 Hero、精选作品、最新文章、图片资源预览、联系方式。

文章 /articles 与 /articles/:slug：搜索、分类、标签、卡片展示、详情内容、目录和上一篇/下一篇。

图片库 /gallery：瀑布流、分类筛选、大图预览、下载、复制链接、下载次数展示。

作品集 /works：项目卡片、技术栈、精选标记、在线预览和 GitHub 链接。

Lab /lab：第二阶段实验入口，预留粒子背景、AI 对话流、3D 卡片等方向。

# 5. 后端壳规划

健康检查：GET /health。

前台占位接口：GET /api/articles、GET /api/images、GET /api/works。

登录占位接口：POST /api/auth/login。

后续补齐 users、articles、categories、tags、images、works、messages 数据模型。

后续引入 MySQL、SQLAlchemy、Pydantic schemas、JWT、上传目录、统一异常处理。

# 6. 当前交付清单

已创建 frontend Nuxt3 项目骨架和暗黑科技风页面。

已创建 backend FastAPI 最小服务骨架。

已将项目命名调整为 biscuitLab。

已将原始文档内容整理为本开发计划，存放在 doc 目录。

# 7. 下一步建议

优先人工查看首页视觉，确定是否要更偏霓虹、极客、极简或作品集风。

确认前台 mock 内容字段后，再开始后端数据模型和接口实现。

图片库是差异化功能，下载、复制链接、大图预览应作为第一版重点打磨。

后台保持效率优先，不使用过重动效，避免和前台视觉目标混淆。